건설 ERP AI Layer 구현 설계 Pack

Process · Function · Data · Architecture · Security · Delivery · Verification

Version 1.1 | Business Lifecycle / AI Implementation Roadmap separated

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 목적 | 기존 건설 ERP 위에 문서작성·검토·Evidence 추적·경영질의를 지원하는 AI Layer를 안전하게 구현하기 위한 통합 설계 기준 |
| 1차 적용 대상 | 제안서, 착공계/착공보고서, 기성보고서, 준공보고서, 정산서 |
| 핵심 원칙 | ERP 확정값은 AI가 생성·수정하지 않음 / AI 결과는 초안 / Evidence 및 RBAC 우선 / 모든 호출 Audit |
| 권장 구현 순서 | Foundation → 기성보고서 Copilot → 준공 → 착공 → 정산 → 제안서 → Project AI → CEO AI |
| 승격 원칙 | Shadow/Pilot → 사용자 검토 → 정량 Gate → 운영 승격 |
| 업무 Lifecycle | 제안서 → 계약/수주 → 착공 → 공사수행 → 기성 → 준공 → 정산 |

# Revision History

| Version | Date | Change |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-26 | Initial implementation-oriented baseline |
| 1.1 | 2026-08-26 | Separated Business Lifecycle from AI Implementation Roadmap; moved Proposal AI after Settlement AI in implementation sequence; added Proposal AI as an independent high-complexity capability; clarified Project AI then CEO AI promotion order. |

# 0. Executive Summary

본 설계의 핵심은 AI를 ERP 데이터베이스의 자유로운 조회자로 두지 않고, 권한이 검증된 구조화 Context만 전달받는 “Evidence-aware Copilot”으로 구현하는 것입니다. 계약금액·기성금액·공정률·원가 등 확정 수치는 ERP가 계산하고, AI는 설명·요약·검토·초안 작성만 수행합니다.

| ERP SoR | RBAC/Policy | Context Builder | Evidence Retriever | LLM Gateway | Validation | Human Approval | Final Document |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

v1.1 개정 원칙: 건설 업무의 발생 순서(Business Lifecycle)와 AI 기능의 개발·승격 순서(Implementation Roadmap)를 명확히 분리합니다. 업무 Lifecycle은 제안서 → 계약/수주 → 착공 → 공사수행 → 기성 → 준공 → 정산이며, AI 구현은 재사용 가능한 Foundation과 데이터 성숙도를 기준으로 Foundation → 기성 → 준공 → 착공 → 정산 → 제안서 → Project AI → CEO AI 순으로 진행합니다.

최초 MVP는 기성보고서 AI 초안 + Evidence 표시 + 수정/승인 + Audit Log로 한정합니다.

AI 결과를 직접 확정문서로 저장하지 않고 DRAFT → REVIEWED → APPROVED 상태를 거칩니다.

문서별 Prompt와 Context Schema는 버전 관리하며, 어떤 데이터와 Prompt로 생성했는지 재현 가능해야 합니다.

수치·계약·정산 데이터는 deterministic validator를 통과하지 못하면 AI 결과를 차단합니다.

# 1. 문서 체계 및 작업 순서

| ID | 문서 | 목적 | 주 사용처 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | AI 적용 범위/원칙 | AI가 할 일과 하지 않을 일을 확정 | 모든 후속문서 |
| D02 | 업무 프로세스맵 | 사용자·ERP·AI·승인자 간 흐름 정의 | D03,D06,D09 |
| D03 | 기능정의서 | 화면/API/자동화 기능 및 수용기준 정의 | D04,D05,D10 |
| D04 | 논리 ERD | AI 업무개념과 관계 정의 | D05 |
| D05 | 물리 ERD/DB 사양 | 실제 테이블·컬럼·제약·인덱스 정의 | 개발 |
| D06 | 플랫폼/컴포넌트 구조 | AI Gateway, Context, RAG, Validator 구조 | 개발/보안 |
| D07 | Security/RBAC/Privacy | 권한·데이터 최소화·비밀정보 통제 | D06,D10 |
| D08 | Evidence/Audit Contract | 근거·Prompt·Model·출력의 추적성 정의 | D10,D11 |
| D09 | 화면/UX 및 상태모델 | Draft/Review/Approve 사용자 흐름 정의 | 프론트엔드 |
| D10 | API/Integration Contract | ERP↔AI 간 입력출력 계약 정의 | 백엔드 |
| D11 | Test Harness/Eval Gate | 정확성·환각·권한·재현성 검증 | Pilot |
| D12 | Implementation Plan | Sprint·의존성·승격·Rollback 순서 | 실행 |

# 2. D01 — AI 적용 범위 및 설계 원칙

| 데이터/행위 | 정책 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| ERP 확정 수치 | AI 수정 금지 | 계약금액, 기성금액, 누계기성, 원가, 세금, 지급액 |
| ERP 계산 결과 | 원본값 인용만 가능 | 계획/실제 공정률, 기성률, 예산대비원가 |
| Evidence 기반 사실 | 요약/문장화 가능 | 우천 중단, 검사 결과, 작업일보, 승인 이력 |
| 설명/제안 문장 | AI 생성 가능 | 지연 사유 설명, 향후 대응계획, 제안서 차별점 |
| 승인/확정 | Human only | 기성보고서 확정, 준공보고서 승인, 정산 확정 |

## 2.1 AI 데이터 등급

| 등급 | 유형 | AI 허용행위 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 계약·금액·정산 | 읽기/인용만 | 원본 해시 + deterministic check |
| D2 | 계산형 KPI | 요약 가능, 재계산 불가 | ERP 계산값과 일치 |
| D3 | 현장일보·메모·사진 설명 | 요약/분류/연결 | Evidence citation 필수 |
| D4 | 서술·제안·초안 | 자유 생성 가능 | 정책/금칙어/품질검토 |

# 3. D02 — 업무 프로세스맵

## 3.1 공통 AI 문서작성 프로세스

| 단계 | 현장/사용자 | ERP | AI Layer | 승인자/결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 대상 문서 생성 선택 | 문서 Instance 생성 | - | Draft 시작 |
| P2 | 필요 시 메모 입력 | 권한 확인, 프로젝트 데이터 조회 | Context 요청 | - |
| P3 | - | 허용 필드만 Context 구성 | Evidence 검색·Prompt 구성 | - |
| P4 | [AI 초안 작성] | 요청 ID/Audit 생성 | 초안 생성 | - |
| P5 | 초안 검토·수정 | 사용자 수정 이력 저장 | 근거 링크/불확실성 표시 | - |
| P6 | [AI 검토] | 수치/기간/상태 validator 수행 | 누락·모순·근거부족 검토 | Review 결과 |
| P7 | 제출 | Approval workflow 생성 | AI 자동 승인 금지 | 승인/반려 |
| P8 | - | Approved snapshot 봉인 | Prompt/Model/Evidence lineage 봉인 | 최종 PDF/Excel |

## 3.2 기성보고서 상세 프로세스

| 기성 기준일 선택 | 계약/선급금 조회 | 공정률 조회 | 금회/누계 기성 계산 | 현장일보 Evidence 검색 | AI 서술 초안 | 수치 Validator | Engineer 수정 | HQ/CEO 승인 | 문서 봉인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

기성 산식 및 금액은 기존 ERP Billing/Progress 서비스의 값을 사용합니다.

AI는 “공정 지연 원인”, “금회 주요 작업”, “다음 기간 계획” 등 서술영역을 생성합니다.

Evidence 없는 원인 문장은 “근거 부족”으로 표시하고 자동 확정하지 않습니다.

## 3.3 건설 업무 Lifecycle과 AI 적용 위치

업무 프로세스 관점에서 AI 문서 기능은 실제 건설 프로젝트의 발생 순서를 따라 배치합니다. 이 순서는 “언제 어떤 문서가 발생하는가”를 설명하는 Business Lifecycle이며, 개발 우선순위를 의미하지 않습니다.

| 업무 단계 | 대표 문서/업무 | 주요 ERP SoR | AI 지원 역할 |
| --- | --- | --- | --- |
| 영업·입찰 | 제안서 | 공고/RFP, 회사실적, 인력·장비, 유사공사 | 요구조건 분석, 수행전략/차별점 초안, 누락 검토 |
| 수주·계약 | 계약/변경계약 | Contract, Project | 계약조건 요약·리스크 설명(확정값 변경 금지) |
| 착공 | 착공계/착공보고서 | 계약, 공사기간, 조직, 공정표 | 공사개요, 착공계획, 품질·안전 계획 서술 |
| 공사수행 | 현장일보/회의/품질·안전 | Progress, Daily Report, Quality, Safety | 요약, 이슈 추출, Evidence 연결 |
| 기성 | 기성보고서 | Billing, Progress, Contract | 금회 작업·지연원인·회복계획·다음기간 계획 서술 |
| 준공 | 준공보고서 | Completion, Inspection, Billing | 수행결과·변경·품질/안전 결과 요약 |
| 정산 | 정산서 | Contract, Change, Payment, Cost | 차이 설명, 미결사항, 검토의견 초안 |

## 3.4 AI 기능 Implementation Roadmap

개발 순서는 업무 발생 순서와 다르게 설정합니다. 초기 구현에서는 이미 ERP에 확정·검증된 데이터가 충분하고 산식 검증이 가능한 기성/준공 영역을 먼저 사용하여 AI Foundation을 안정화한 뒤, 문서 자유도가 높은 제안서 AI와 분석형 Project/CEO AI로 확장합니다.

| 개발 단계 | AI Capability | 선행 이유/의존성 | 승격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | AI Foundation | RBAC, Context, Evidence, Prompt, Validator, Audit 공통 기반 | Foundation harness PASS |
| R1 | 기성보고서 AI | 정형 데이터·산식·현장 Evidence가 풍부해 첫 Pilot에 적합 | 수치변조 0, 권한유출 0, Audit 100% |
| R2 | 준공보고서 AI | 기성·검사·완료 데이터를 재사용 가능 | 문서별 Gate PASS |
| R3 | 착공계 AI | 계약/공정/조직 Context로 확장 | 문서별 Gate PASS |
| R4 | 정산서 AI | 금액·변경·지급 검증이 핵심이므로 deterministic validation 성숙 후 적용 | 재무 수치 mismatch false-pass 0 |
| R5 | 제안서 AI | RFP 분석, 실적/인력 검색, 유사문서 RAG 등 별도 고난도 Capability 필요 | 요구사항 누락·근거·품질 Gate PASS |
| R6 | Project AI | 프로젝트 단위 자연어 Q&A/위험·원가·공정 분석 | citation/권한/정량근거 Gate PASS |
| R7 | CEO AI | 복수 현장·전사 경영 인사이트 | 전사 권한·집계·설명가능성 Gate PASS |

설계 원칙: Project AI와 CEO AI는 최종 단계에서 UI를 개방하지만, 이를 위한 Context/Evidence/Permission/Audit 기반은 R0부터 공통 구조로 설계합니다.

# 4. D03 — 기능정의서

| ID | 기능 | 설명 | 우선 | 주요 수용기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI-F001 | AI Context 생성 | 프로젝트/문서/사용자 권한 기반 구조화 Context 생성 | P0 | 허용 필드만 포함; raw DB 접근 없음 |
| AI-F002 | Evidence 검색 | 현장일보·검사·승인·첨부문서에서 관련 근거 검색 | P0 | 각 근거에 source_id/date/type 반환 |
| AI-F003 | 문서 초안 생성 | 문서 타입별 Prompt로 서술 필드 생성 | P0 | D1/D2 수치 변경 0건 |
| AI-F004 | AI 검토 | 누락·불일치·근거부족·논리모순 검출 | P0 | Severity와 evidence 반환 |
| AI-F005 | 수치 Validator | 계약/기성/공정/정산 수치 원본 대조 | P0 | Mismatch 시 apply 차단 |
| AI-F006 | 초안 적용 | 선택한 AI 문장을 편집화면에 반영 | P0 | 사용자 action 필요 |
| AI-F007 | 재작성 | 짧게/공문체/상세/대안문장 | P1 | 수치값 lock 유지 |
| AI-F008 | Lineage 표시 | Prompt/Model/Evidence/Context snapshot 표시 | P0 | 감사 가능 |
| AI-F009 | Approval 연계 | 기존 승인흐름으로 Draft 제출 | P0 | AI가 승인자 역할 불가 |
| AI-F010 | Template 관리 | 문서 타입별 Prompt/Schema/version 관리 | P1 | 승격된 버전만 운영 |
| AI-F011 | 사용량/비용 | 토큰·호출수·문서별 비용 기록 | P1 | 프로젝트/월별 집계 |
| AI-F012 | PII/Secret Filter | 민감정보 masking/allowlist | P0 | 차단 로그 |
| AI-F013 | Fallback | AI 장애 시 수동 문서작성 유지 | P0 | ERP 핵심업무 중단 없음 |
| AI-F014 | Project Q&A | 프로젝트 내 허용정보 자연어 질의 | P2 | citation 필수 |
| AI-F015 | CEO Insight | 복수 현장 위험/손익 요약 | P3 | 권한+정량근거 필수 |

## 4.1 문서별 AI 필드 정의

| 문서 | ERP 자동필드 | AI 생성 후보 | 승인 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 제안서 | 회사/실적/인력/공사조건 | 수행전략, 차별점, 리스크대응, 요약 | 예 |
| 착공계/보고서 | 계약, 기간, 조직, 공정표 | 공사개요, 착공계획, 품질/안전 계획 설명 | 예 |
| 기성보고서 | 기성액, 공정률, 선급금, 계약변경 | 금회 작업, 지연원인, 회복계획, 다음기간 계획 | 예 |
| 준공보고서 | 계약변경, 누계기성, 검사, 준공일 | 수행결과, 주요변경, 품질/안전 결과 요약 | 예 |
| 정산서 | 계약/변경/지급/미지급/공제 | 정산 차이 설명, 미결사항, 검토의견 | 예 |

# 5. D04 — 논리 ERD

기존 Project/Contract/Progress/Billing/Approval/Document 도메인은 SoR로 유지하고 AI 도메인은 참조 관계만 갖습니다. AI가 기존 핵심 테이블의 소유권을 가져가지 않습니다.

| Entity | 의미 | 주요 관계 |
| --- | --- | --- |
| AIRequest | 한 번의 AI 작업 요청 | User, Project, Document, PromptVersion |
| AIContextSnapshot | AI에 실제 전달된 구조화 Context | AIRequest |
| AIEvidence | 응답의 근거 객체 | AIRequest, Source Entity |
| AIResponse | 모델 원응답 및 구조화 결과 | AIRequest |
| AIValidationResult | 수치/정책/근거 검증 결과 | AIResponse |
| AIDocumentDraft | AI 결과를 반영한 문서 초안 버전 | Document, AIResponse |
| AIPromptTemplate | 문서 타입별 Prompt 정의 | DocumentType |
| AIPromptVersion | 승격 가능한 불변 Prompt 버전 | AIPromptTemplate |
| AIModelProfile | Provider/model/temperature/policy 프로필 | AIRequest |
| AIAuditEvent | 요청·적용·거절·승인 관련 감사 이벤트 | AIRequest/User |
| AIUsageRecord | 토큰·지연시간·비용 | AIRequest |
| DocumentEvidenceLink | 최종문서 문단/필드와 Evidence 연결 | Document/Evidence |

## 5.1 핵심 관계

Project 1:N Document

Document 1:N AIDocumentDraft

AIPromptTemplate 1:N AIPromptVersion

AIRequest N:1 Project / N:1 Document / N:1 AIPromptVersion

AIRequest 1:1 AIContextSnapshot

AIRequest 1:N AIEvidence / 1:N AIResponse / 1:N AIAuditEvent

AIResponse 1:N AIValidationResult

AIDocumentDraft N:1 AIResponse

Approved Document 1:N DocumentEvidenceLink

# 6. D05 — 물리 ERD / DB 사양

아래는 Django/PostgreSQL 기준의 권장 물리모델입니다. 기존 프로젝트의 실제 app/table 명칭과 FK는 구현 전 Discovery에서 매핑합니다.

| Table | 주요 컬럼 | 인덱스/제약 |
| --- | --- | --- |
| ai_request | id UUID PK; project_id FK; document_id FK nullable; user_id FK; action; status; prompt_version_id; model_profile_id; created_at | (project_id,created_at), status |
| ai_context_snapshot | id UUID PK; request_id UNIQUE FK; schema_version; context_json JSONB; context_hash; created_at | request_id, context_hash |
| ai_evidence | id UUID PK; request_id FK; source_type; source_id; source_version; excerpt; relevance; evidence_hash | (request_id,relevance), (source_type,source_id) |
| ai_response | id UUID PK; request_id FK; provider_request_id; raw_text; structured_json JSONB; response_hash; finish_reason; created_at | request_id |
| ai_validation_result | id UUID PK; response_id FK; rule_code; severity; status; expected_value; observed_value; message | (response_id,status), rule_code |
| ai_document_draft | id UUID PK; document_id FK; response_id FK; version_no; content_json JSONB; status; edited_by_id; approved_by_id nullable | (document_id,version_no) UNIQUE |
| ai_prompt_template | id PK; document_type; action; name; active | (document_type,action) |
| ai_prompt_version | id PK; template_id FK; version; system_text; user_template; input_schema JSONB; output_schema JSONB; status; checksum | (template_id,version) UNIQUE, checksum |
| ai_model_profile | id PK; provider; model_name; temperature; max_tokens; policy_json; active | provider, model_name |
| ai_audit_event | id UUID PK; request_id FK nullable; user_id FK; event_type; object_type; object_id; metadata_json; created_at | (object_type,object_id), created_at |
| ai_usage_record | id UUID PK; request_id UNIQUE FK; input_tokens; output_tokens; latency_ms; estimated_cost; currency | request_id |
| document_evidence_link | id UUID PK; document_id FK; document_version; field_key; evidence_type; evidence_id; evidence_hash | (document_id,document_version,field_key) |

## 6.1 상태 코드

| 객체 | 상태 |
| --- | --- |
| AIRequest | CREATED / CONTEXT_READY / RUNNING / SUCCEEDED / BLOCKED / FAILED / CANCELLED |
| AIDocumentDraft | DRAFT / USER_EDITED / REVIEW_READY / SUBMITTED / APPROVED / REJECTED / SUPERSEDED |
| AIPromptVersion | DRAFT / SHADOW / PILOT / PROMOTED / RETIRED |
| Validation | PASS / WARN / FAIL |

# 7. D06 — 플랫폼 및 컴포넌트 구조

| Django UI/API | AI Orchestrator | Policy/RBAC | Context Builder | Evidence/RAG | LLM Gateway | Validator | Draft/Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Component | 책임 |
| --- | --- |
| AI Orchestrator | 요청 상태·timeout·retry·fallback·audit orchestration |
| Policy/RBAC Adapter | 기존 ERP 권한을 AI context 필드/행 수준으로 변환 |
| Context Builder | 문서별 JSON Schema에 맞춰 ERP 데이터를 구조화 |
| Evidence Retriever | 허용된 문서/일보/검사/승인 Evidence 검색 및 ranking |
| Prompt Registry | Prompt template/version/checksum/승격상태 관리 |
| LLM Gateway | 외부/사설 모델 Provider 추상화; provider 교체 가능 |
| Output Parser | JSON schema 기반 구조화 응답 파싱 |
| Deterministic Validator | 금액·날짜·공정률·상태·합계 검증 |
| Policy Validator | 금칙어, 민감정보, 근거 없는 단정, 권한 위반 차단 |
| Audit/Lineage | Context hash, Evidence hash, Prompt version, Model, output 기록 |
| Document Adapter | 기존 문서 편집/승인/PDF·Excel 출력 기능과 연결 |

## 7.1 배포 구조 권장안

초기에는 기존 Django 애플리케이션 내부의 ai app + service layer로 시작하고, 호출량·보안요건·모델 다양성이 커질 때 별도 AI service로 분리합니다. 초기부터 마이크로서비스로 분리할 필요는 없습니다.

| 단계 | 구조 | 적용 시점 |
| --- | --- | --- |
| MVP | Django monolith 내 ai app + external LLM API | 기성/준공 Copilot |
| Scale-1 | AI worker queue(Celery/RQ) + Vector store/검색 index | 문서량 증가, 비동기 처리 필요 |
| Scale-2 | 독립 AI Gateway service + provider routing | 복수 모델, 전사 서비스화 |
| Scale-3 | Private/VPC model option + enterprise retrieval | 민감도·사용량이 매우 높을 때 |

# 8. D07 — Security / RBAC / Privacy 설계

| Control | 내용 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| S-01 Authorization-before-AI | LLM 호출 전에 기존 ERP RBAC/행권한 검사 | P0 |
| S-02 Data minimization | 문서 생성에 필요한 필드만 Context에 포함 | P0 |
| S-03 Secret/PII filtering | 계좌·개인식별·인증정보 등 정책별 masking/차단 | P0 |
| S-04 No raw DB tool | LLM에게 SQL/DB credential/자유검색 권한 미제공 | P0 |
| S-05 Prompt injection defense | Evidence 내 명령문을 instruction으로 취급하지 않음 | P0 |
| S-06 Provider policy | Provider별 retention/training 정책을 profile로 통제 | P0 |
| S-07 Audit immutability | 승인 이후 lineage 기록 변경 금지 | P1 |
| S-08 Rate/Cost limit | 사용자/프로젝트별 호출·비용 제한 | P1 |
| S-09 Fallback | AI 장애가 기성/준공 업무를 중단시키지 않음 | P0 |

# 9. D08 — Evidence / Audit / Traceability Contract

| 필수 Lineage | 저장값 |
| --- | --- |
| Who | user_id, role, project authorization snapshot |
| What | document_type, action, document_id/version |
| Input | context_json + SHA-256, input schema version |
| Evidence | source_type/id/version + excerpt + hash |
| Prompt | template_id/version/checksum |
| Model | provider, model, profile version, generation parameters |
| Output | raw response hash + parsed JSON + validation result |
| Human action | apply/edit/submit/approve/reject actor + timestamp |
| Final | approved document version + evidence link snapshot |

권장 Audit event 예: AI_REQUEST_CREATED, AI_CONTEXT_BUILT, AI_EVIDENCE_ATTACHED, AI_RESPONSE_RECEIVED, AI_VALIDATION_FAILED, AI_DRAFT_APPLIED, AI_DRAFT_EDITED, AI_SUBMITTED, AI_APPROVED, AI_REJECTED, AI_FALLBACK_USED.

# 10. D09 — 화면/UX 및 사용자 상태모델

| 화면 영역 | 권장 기능 |
| --- | --- |
| ERP 확정정보 | 계약/공정/기성/원가 필드는 읽기전용 또는 기존 권한대로 편집 |
| AI Copilot Panel | 초안 작성, 다시쓰기, 짧게, 공문체, 검토, 근거 보기 |
| Evidence Drawer | 문장/필드별 현장일보·검사·승인·사진·문서 링크 |
| Validation Banner | PASS/WARN/FAIL; FAIL이면 적용/제출 차단 |
| Diff View | AI 초안 ↔ 사용자 수정 ↔ 승인본 비교 |
| Lineage View | Prompt version/model/context timestamp/evidence summary |
| Fallback | AI 없이 직접 작성 버튼 항상 제공 |

## 10.1 기성보고서 화면 예시 구성

| 기성 기준정보 | 공정/금액 카드 | AI 초안 버튼 | AI 문장 편집 | 근거 보기 | AI 검토 | 제출 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 11. D10 — API / Integration Contract

| Endpoint | 목적 | 우선 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/ai/context/preview | AI 전달 예정 Context를 사용자/개발자가 검토 | P0 |
| POST /api/ai/generate | 문서 초안 생성 | P0 |
| POST /api/ai/review | 현재 문서의 누락/모순/근거 검토 | P0 |
| GET /api/ai/requests/{id} | 요청 상태/lineage 조회 | P0 |
| GET /api/ai/requests/{id}/evidence | 근거 목록 조회 | P0 |
| POST /api/ai/drafts/{id}/apply | AI draft를 문서 편집본에 적용 | P0 |
| POST /api/ai/drafts/{id}/submit | 기존 approval workflow로 제출 | P0 |
| GET /api/ai/prompts | Prompt 버전/상태 조회(관리자) | P1 |
| POST /api/ai/prompts/{id}/promote | Gate 통과 Prompt 승격 | P1 |

## 11.1 Generate 입력 Contract 예시

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| project_id | 현재 프로젝트 |
| document_id/document_type | 대상 문서 및 유형 |
| action | draft ¦ rewrite ¦ review |
| section_keys | AI가 생성할 허용 서술 필드 |
| user_instruction | 사용자의 선택적 추가 지시 |
| style_profile | 공문체/간결/상세 등 |
| context_version | Context schema 버전 |

# 12. D11 — Reproduction/Test Harness 및 Eval Gate

| Test | 목표 | Acceptance | 우선 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-AI-001 | 수치 보존 | 계약/기성/공정 수치가 원본과 동일 | P0 |
| T-AI-002 | 권한 격리 | 타 현장/무권한 데이터가 Context에 0건 | P0 |
| T-AI-003 | Evidence citation | 사실성 문장에 허용 Evidence가 연결 | P0 |
| T-AI-004 | 근거 없는 단정 | Evidence 없는 지연사유를 사실로 단정하지 않음 | P0 |
| T-AI-005 | Prompt injection | 업로드 문서 내 악성 지시 무시 | P0 |
| T-AI-006 | Validator fail-safe | 수치 mismatch 발생 시 apply/submit 차단 | P0 |
| T-AI-007 | Reproducibility | 동일 snapshot의 lineage 완전 재구성 가능 | P1 |
| T-AI-008 | Fallback | Provider 장애 시 수동 작성 가능 | P0 |
| T-AI-009 | Audit completeness | 필수 이벤트 100% 기록 | P0 |
| T-AI-010 | UX acceptance | 현업이 초안 생성→수정→제출 완료 가능 | P1 |

## 12.1 Pilot 승격 Gate

| 지표 | Pilot 기준(권장) |
| --- | --- |
| D1/D2 수치 변조 | 0건 |
| 권한/데이터 유출 | 0건 |
| P0 Validation false-pass | 0건 |
| Evidence 연결률 | 사실성 핵심문장 95% 이상 |
| 현업 초안 채택률 | 70% 이상 |
| 평균 수정량 | 초안 대비 40% 이하를 목표로 관찰 |
| AI 장애 업무중단 | 0건 |
| Audit completeness | 100% |

# 13. D12 — 구현 작업 순서

| Step | 작업 | 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 0 | Discovery Freeze | 기존 Project/Contract/Progress/Billing/Document/Approval 실제 모델·API·권한 확인 | Mapping 문서 |
| Step 1 | AI Foundation | ai app, request/context/response/audit model, provider adapter | Foundation |
| Step 2 | RBAC/Context | Authorization-before-AI, 문서별 Context schema | Secure Context |
| Step 3 | Evidence | 현장일보/검사/승인/첨부 Evidence adapter | Evidence Retrieval |
| Step 4 | Prompt Registry | 기성보고서 prompt + JSON output schema + versioning | Prompt v1 |
| Step 5 | Validator | 금액/공정률/기간/상태 deterministic rules | Fail-safe |
| Step 6 | 기성 Copilot UI | Generate/Review/Evidence/Diff/Apply | Pilot UI |
| Step 7 | Approval/Audit | 기존 승인 흐름 연결, approved snapshot 봉인 | Traceable Final |
| Step 8 | Harness/Pilot | Golden dataset, adversarial tests, 현업 pilot | Gate Evidence |
| Step 9 | 준공보고서 | 기성 구성요소 재사용하여 확장 | Document 2 |
| Step 10 | 착공/정산 | 문서별 Context·Prompt·Validator 확장. 정산은 deterministic validation 성숙 후 적용 | Document 3~4 |
| Step 11 | 제안서 AI | RFP/공고 분석, 회사실적·인력·유사문서 Retrieval, 제안서 전용 평가/누락 검토 | Proposal AI Capability |
| Step 12 | Project AI → CEO AI | 프로젝트 Q&A를 먼저 승격하고, 전사 집계·경영 인사이트를 CEO AI로 확장 | Advanced Intelligence |

## 13.1 권장 Sprint 분해

| Sprint | 범위 | 완료조건 |
| --- | --- | --- |
| S0 | Discovery + Contract Freeze | 실제 모델/API/RBAC mapping 완료, 미확정 항목 명시 |
| S1 | AI Foundation + Audit | mock provider로 end-to-end request 기록 |
| S2 | Context + Evidence + Security | 무권한 데이터 0건, context preview 가능 |
| S3 | 기성 Generate + Validator | Golden case에서 수치변조 0건 |
| S4 | 기성 UX + Approval | 사용자 수정/제출/승인/봉인 완료 |
| S5 | Pilot + Eval | Gate 결과 PASS 또는 조건부 개선목록 |
| S6+ | 준공 → 착공 → 정산 → 제안서 → Project AI → CEO AI | 각 Capability별 독립 Gate 통과; 업무 Lifecycle과 구현 Roadmap을 혼동하지 않음 |

# 14. Rollback / 운영 안전

Feature flag `AI_DOCUMENT_COPILOT_ENABLED`로 즉시 비활성화 가능해야 합니다.

AI 비활성화 후에도 기존 ERP 문서작성·승인·출력 기능은 정상 동작해야 합니다.

Prompt/Model version은 개별적으로 RETIRED 처리하고 직전 PROMOTED 버전으로 롤백합니다.

AI 초안은 SoR가 아니므로 삭제/비활성화가 계약·기성·원가 데이터에 영향을 주지 않아야 합니다.

Provider 장애/timeout 시 “AI 사용 불가 — 직접 작성 가능”으로 graceful degradation 합니다.

# 15. 구현 전/중/후 필수 산출물 Checklist

| 시점 | 산출물 |
| --- | --- |
| Before | Current-state model/API/RBAC mapping |
| Before | Document field ownership matrix (ERP vs AI vs Human) |
| Before | AI Context Schema v1 |
| Before | Security/Provider policy |
| Build | Physical migration + index plan |
| Build | Prompt template/version |
| Build | Golden test dataset |
| Build | Audit event catalog |
| Build | UI wireframe/acceptance |
| Pilot | Harness result |
| Pilot | Human evaluation sheet |
| Pilot | Cost/latency report |
| Pilot | Failure register |
| Promote | Promotion decision |
| Promote | Rollback checklist |
| Operate | Monthly quality/cost/security review |

# 16. 구현 전 Discovery에서 확정해야 할 항목

| ID | 확정 항목 |
| --- | --- |
| O-01 | 현재 문서 모듈의 실제 Model/Template/PDF·Excel 생성 방식 |
| O-02 | 기성/준공 문서의 필드별 SoR와 계산 서비스 |
| O-03 | 현장일보·사진·검사·승인 Evidence의 실제 저장 구조 |
| O-04 | field/HQ/CEO 역할별 문서 열람·작성·승인 권한 |
| O-05 | 외부 LLM Provider 사용 시 회사정보/계약정보 전달 허용범위 |
| O-06 | Prompt/Response 보관기간 및 운영 로그 정책 |
| O-07 | 한글/HWP, Excel, PDF 최종 산출물 포맷 우선순위 |
| O-08 | 문서별 승인자/대결/반려 후 재제출 기존 workflow 재사용 방식 |

# 17. 최종 권고 Architecture Baseline

1차 구현의 Baseline은 “기성보고서 Evidence-aware AI Copilot”으로 고정하는 것이 가장 합리적입니다. 이 기능이 통과하면 동일 Foundation을 준공보고서 → 착공계 → 정산서 순으로 재사용하고, 이후 별도 고난도 Capability인 제안서 AI를 승격합니다. 그 다음 Project AI → CEO AI로 분석 범위를 확장합니다. 이는 업무 발생 순서와 별개의 구현 Roadmap입니다. 실제 건설 업무 Lifecycle은 제안서 → 계약/수주 → 착공 → 공사수행 → 기성 → 준공 → 정산으로 유지합니다. 처음부터 범용 챗봇이나 CEO AI를 먼저 만들면 권한, 수치 신뢰성, Evidence, Audit이 뒤늦게 붙으면서 재설계 비용이 커집니다.

| Baseline Decision | 권고 |
| --- | --- |
| AI 역할 | Draft/Review/Explain — 승인·금액확정 금지 |
| SoR | 기존 ERP |
| 첫 문서 | 기성보고서 |
| 첫 Architecture | Django ai app + provider adapter + Context/Evidence/Validator/Audit |
| 승격 방식 | Shadow → Pilot → Gate → Promote |
| 확장 | 준공 → 착공 → 정산 → 제안서 → Project AI → CEO AI |
| 업무 Lifecycle | 제안서 → 계약/수주 → 착공 → 공사수행 → 기성 → 준공 → 정산 |